“月球登录者”游戏
项目计划

目录

版权声明
如何查看该文档
感谢
项目描述
要实现什么
怎么实现
问题有哪些
如何解决问题及时间的预估
有哪些资源可供解决问题
资源如何分配
项目需要多长时间
项目的里程碑是什么
游戏模型
游戏的接口描述
疑问解答

文档作者： Rob<code.server.matrix@gmail.com>

版权声明
该文档的版权属于文档的作者所有，任何个人或组织不得在未经作者允许的情况下，以任何方式复制或传播该文档。

如何查看该文档
为了方便用户阅读，该文档将会以问答的形式呈现。用户如果要详细了解该项目的计划，建议顺序阅读。如果您发现了该文档中技术层面的不妥之处，请以以下的格式将错误发送至code.server.matrix@gmail.com , 感谢您的支持！
错误报告格式：
错误/不完善之处：xxx
改正/改进：xxx
报告者：姓名 xxx 联系方式 xxx 地址 xxx

感谢
感谢Apache.Batik项目，和免费的可视化svg编辑器Inkscape的开发团队和Intellij idea社区版的开发团队，还有sun/Oracle公司曾经对Java开发作出贡献的人们。

项目描述

该项目开发的是一个名为“月球登录者(LunarLander)”的基于Java平台(J2SE)的2D游戏，更多的关于“月球登录者”游戏的信息，请在Web中查看其Wiki。

要实现什么

  1. 优雅美观的游戏界面
  2. 易操作性
  3. 挑战性、趣味性

怎么实现

  1. 要实现美观的游戏界面，就牵扯到了GUI编程。面临的问题是
    a. 选用图形库的准则是什么？
    首先，要支持该游戏将要发布的平台且能实现游戏中出现的所有的GUI元素。其次，要易于开发者学习，不能太复杂。
   b. 最终要选用哪个库 ？
   最终选定Java Swing库和Apache Batik库，前者用来实现游戏窗口，后者用来实现svg画
   布。
  1. 要实现易操作性，就要求游戏里面的操作不能太复杂，这个复杂指两方面，第一，操作太多， 第二，对操作的精度要求不合理。
  2. 如果一个游戏没有挑战性，肯定会失去趣味性，所以，要在游戏中设置有挑战性的游戏环节。 比如可以设置合理的游戏难度梯度。

问题有哪些

  1. 如何实现动画，即如何实现2D图形的基本运动？
  2. 如何同步某些动画？
  3. 如何检测边缘碰撞？
  4. 如何播放声音？
  5. 用具体的代码实现上述1、2、3、4需要具备哪些知识
如何解决问题及时间的预估

1.
a.在哪显示？
要实现动画，首先得选用一个合适的画布。
该项目选用的画布为svg画布，所谓svg画布，是指专门绘制svg文件的画布。具体的实现是用了Apache Batik项目中的org.apache.batik.swing.JSVGCanvas类。具体的实现过程，参见“疑问解答”中的“如何用Java实现svg图形的显示“。

b.二维图形的基本运动是什么？
平移、旋转、缩放

c.如何实现平移？
d.如何实现旋转？
e.如何实现缩放？
2.
a.什么是同步动画？
若干个在现实中有关联且同步出现的现象用动画进行的模拟
b.如何具体的实现同步动画？

3.
a. 什么是边缘碰撞检测？
b. 如何具体的实现？

4.
a. 选用哪个声音库？
b. 具体将如何实现？
c. 在实现过程中可能出现的困难或问题?
d. 如何解决这些问题？

5.
需要哪些知识

时间的预估

有哪些资源可供解决问题
a. 开发者

开发者	姓名 联系方式 住址 / 邓凯 18740474258 2#318 / 乔磊 18329964637 2#B316
开发者技术水平	邓凯 不行 / 乔磊 一般
开发者的学习能力	邓凯 及格 / 乔磊 一般
开发者对项目是否有热情	邓凯 有，不过能力有限 / 乔磊 时有时无,不稳定
开发者是否能够坚持	邓凯 能 / 乔磊 可以
开发者是否有足够的空闲时间	邓凯 有 / 乔磊 有
开发者	姓名 联系方式 住址 / 邓凯 18740474258 2#318 / 乔磊 18329964637 2#B316

b. 时间
开发者	空闲时间段	每月可以用来开发的总时间
邓凯	未知	15小时
乔磊	每周的周五下午、周六、周日	20小时

资源如何分配

a. 角色分配
Q: 该项目中需要哪些角色？
A: 项目负责人(M)、开发人员(D)、测试人员(T)。

Q: 各个角色分别要承担什么责任？
A:

角色	责任
M	制定项目计划 设计项目进度的雏形 / 负责相关培训 培训对象是谁 / 培训哪些内容 / 培训要达到什么效果 / 什么时候开始培训 / 培训多长时间 / 是否达到了培训所期待的 / 负责设计软件 软件要实现什么功能 / 软件的结构是什么 / 如何实现这个结构
D	的结构、分配编码任务、监督项目的进度、坚定开发者的信心根据项目计划，编码，编写文档

项目需要多长时间
项目的里程碑是什么
游戏模型
游戏的接口描述
疑问解答
  1. 为什么要用svg画布
  2. svg是什么？
  3. 如何用Java实现svg图形的显示
  4. 为什么要有一个完善的项目计划？
  5. 耦合与内聚？
  6. 抽象的意义？
  7. 对边界的考虑